SymTest2
Техническое задание

# Цель
Цель реализации проекта SymTest2 — разработать прототип базового веб-приложения на основе фреймворка Symfony 4.x, полностью соответствующего по архитектуре документу Best Practice этого фреймворка и содержащий необходимый набор базовых функций и компонент для дальнейшего его использования в качестве базы в прикладных веб-приложениях. Окончательный результат может быть оформлен в форме приложения SymTest2 с документацией приемлемого качества, который может быть опубликован для свободного использования, как продукт OpenSource.
# Технологии
В прототипе для последующего использования в разработке приложений на его базе должны быть доступны следующие технологии и компоненты:
1. Фреймворк Symfony 4 — как основа всего решения
2. Фреймворк Bootstrap 4 — для оформления front-end
3. Шаблонизатор Twig 2 — шаблоны для всех экранных форм
4. Компоненты Symfony стандартные:
  1. Forms
5. Дополнительные (сторонние) компоненты Symfony
  1. KNP menu
6. Базовый набор готовых экранных форм для прототипирования веб-приложения
# Этапы
Реализация проекта разбита на последовательные этапы, по результатам каждого из которых выпускается промежуточная версия, которая должна являться полнофункциональным решением на соответствующем подмножестве компонент, перечисленных в предыдущем разделе.
Этапы-версии:
1. Версия 0.1 Скелетон программы, имеющий в своём составе ВСЕ необходимые компоненты, но без реализованного функционала на их базе. Последующие версии отличаются поэтапной реализацией дополнительного функционала на базе этих включённых в состав продукта компонент.
2. Версия 0.2